|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hemos logrado cumplir con los tiempos parcialmente ya que al tener problemas con la implementación de vue.js nos atrasamos en el desarrollo del proyecto en sí. La comunicación fluida del equipo nos ha permitido trabajar de una manera colaborativa y eficiente. Por otro lado, la eliminación del framework de Vue.js nos retrasó un poco ya que hubo que codificar algunas vistas desde cero. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Dedicando más tiempo al proyecto para alcanzar a completar el desarrollo en los tiempos estimados. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Creo que me he desempeñado de buena manera trabajando en conjunto con el equipo. Creo que me he destacado en el modelamiento de la base de datos y la programación de la misma, Desarrollando procedimientos almacenados, tablas e inserts para poder agilizar y mejorar la forma en cómo se comunica con la Software. Creo que podría mejorar el tiempo que me demoro en poder diseñar y crear la lógica que se utilizará** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Preguntas acerca de cómo trabajar con el framework que no pudimos implementar para no quedarme con la duda.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  no, creo que cada miembro está enfocado en su fuerte aportando al proyecto de manera muy conveniente lo que agiliza el desarrollo general. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Creo que el trabajo en equipo ha sido super bueno ya que todos los miembros del grupo han respondido en cuanto a responsabilidad, tiempos de conexión y participación en el proyecto. Creo que uno de los puntos a destacar del equipo es la coordinación que tenemos para trabajar y el compromiso para con el proyecto y la asignatura apoyándonos en todo momento entre los 3 miembros del grupo cuando uno no puede asistir a una clase o similar. |