**DEFINICIÓN DEL PRODUCT BACKLOG**

**Épicas**

| Épica e historias |
| --- |
| E01-H01: Visualización de datos personales y configuraciones de cuenta. |
| E01-H02: Inicio de sesión en el sistema. |
| E01-H03: Edición de perfil de usuario. |
| E01-H04: Visualización de datos personales para administradores. |
| E01-H05: Gestión del estado de empleados por parte del administrador. |
| E02-H01: Visualización de Productos Disponibles y No Disponibles |
| E02-H02: Historial de Movimientos |
| E02-H03: Registro de Entradas y Salidas de Inventario |
| E03-H01: Reporte de Productos Más Vendidos |
| E03-H02: Reporte de Productos Más Rentables |
| E03-H03: Reporte de Productos Sin Movimiento |
| E03-H04: Reporte del Estado de Productos (Crítico, Mínimo o Normal) |
| E03-H05: Reporte de Productos en Merma |
| E04-H01: Creación de Productos |
| E04-H02: Edición de Productos |
| E04-H03: Visualización de Productos |
| E04-H04: Eliminación de Productos |
| E06-H01: Interfaz Intuitiva con Filtros de Búsqueda |
| E05-H02: Edición de Proveedores |
| E05-H03: Eliminación de Proveedores |
| E05-H04: Visualización de Proveedores |
| E05-H01: Creación de Proveedores |
| E7- H1: Integración y Exportación de Datos |

| Participante | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bastián Leyton | Cristian Ubilla | Daniel Caro |
| E01-H02: Inicio de sesión en el sistema | 25 | 30 | 25 |
| E01-H01: Visualización de datos personales | 10 | 15 | 10 |
| E01-H03: Edición de perfil de usuario | 5 | 5 | 5 |
| E01-H04: Visualización de datos para administradores | 5 | 5 | 5 |
| E01-H05: Gestión del estado de empleados | 10 | 10 | 10 |
| E04-H01: Creación de Productos | 20 | 20 | 20 |
| E04-H02: Edición de Productos | 10 | 10 | 10 |
| E04-H03: Visualización de Productos | 10 | 10 | 10 |
| E04-H04: Eliminación de Productos | 5 | 5 | 5 |
| E02-H03: Registro de Entradas y Salidas | 20 | 20 | 20 |
| E02-H01: Visualización de Productos Disponibles | 10 | 10 | 10 |
| E02-H02: Historial de Movimientos | 5 | 5 | 5 |
| E06-H01: Interfaz Intuitiva con Filtros | 10 | 10 | 10 |
| E05-H01: Creación de Proveedores | 5 | 5 | 5 |
| E05-H02: Edición de Proveedores | 5 | 5 | 5 |
| E05-H03: Eliminación de Proveedores | 5 | 5 | 5 |
| E05-H04: Visualización de Proveedores | 5 | 5 | 5 |
| E03-H01: Reporte de Productos Más Vendidos | 10 | 10 | 10 |
| E03-H02: Reporte de Productos Más Rentables | 10 | 10 | 10 |
| E03-H03: Reporte de Productos Sin Movimiento | 10 | 10 | 10 |
| E03-H04: Estado de Productos (Crítico, Mínimo) | 10 | 10 | 10 |
| E03-H05: Reporte de Productos en Merma | 10 | 10 | 10 |
| E07-H01: Integración y Exportación de Datos | 5 | 5 | 5 |

**Priorización de las épicas(Product Backlog Priorizado)**

Se utilizará el método de los 100 puntos, este método consiste en asignar a cada participante 100 puntos, que deben ser distribuidos de acuerdo a la importancia que le dé cada participante a la historia de usuario. Luego se suman los puntos asignados a cada historia de usuario y se ordenan de mayor a menor, siendo la historia de usuario con más prioridad aquella que obtenga la mayor cantidad de puntos y así sucesivamente.

| Épica | Priorización |
| --- | --- |
| E01-H02: Inicio de sesión en el sistema | 80 |
| E04-H01: Creación de Productos | 60 |
| E02-H03: Registro de Entradas y Salidas | 60 |
| E01-H01: Visualización de datos personales | 35 |
| E01-H05: Gestión del estado de empleados | 30 |
| E04-H02: Edición de Productos | 30 |
| E04-H03: Visualización de Productos | 30 |
| E06-H01: Interfaz Intuitiva con Filtros | 30 |
| E02-H01: Visualización de Productos Disponibles | 30 |
| E03-H01: Reporte de Productos Más Vendidos | 30 |
| E03-H02: Reporte de Productos Más Rentables | 30 |
| E03-H03: Reporte de Productos Sin Movimiento | 30 |
| E03-H04: Estado de Productos (Crítico, Mínimo) | 30 |
| E03-H05: Reporte de Productos en Merma | 30 |
| E01-H03: Edición de perfil de usuario | 15 |
| E01-H04: Visualización de datos para administradores | 15 |
| E04-H04: Eliminación de Productos | 15 |
| E02-H02: Historial de Movimientos | 15 |
| E05-H01: Creación de Proveedores | 15 |
| E05-H02: Edición de Proveedores | 15 |
| E05-H03: Eliminación de Proveedores | 15 |
| E05-H04: Visualización de Proveedores | 15 |
| E07-H01: Integración y Exportación de Datos | 15 |