# **Retrospectiva del proyecto**

**Evaluación General del Proyecto**

**¿Qué salió bien en las iteraciones? (aciertos)**

* **Team Scrum**:
  + La comunicación, en todas las iteraciones hubo siempre comunicación de lo que pasaba personalmente y académicamente para mantener al equipo informado de la situación y poder avanzar con mayor fluidez en todos los sprints
* **Product Owner**:
  + El equipo destacaba en la responsabilidad y el compromiso y gracias a ello los impedimentos se resolvieron rápido y el trabajo se repartió de manera equitativa durante todos los sprints
* **Scrum Master**:
  + Destacar el esfuerzo de cada integrante, muchas veces el equipo tuvo que estar a altas horas de la noche para resolver los impedimentos

**¿Qué no salió bien en las iteraciones? (errores)**

* **Team Scrum**: El equipo se dedicó mucho a lo que es programación y dejó de lado un tiempo la documentación de cada sprint
* **Product Owner**:
  + En muchos sprints el equipo no hizo documentos
* **Scrum Master**:
  + En la mayoría de los sprints muchas veces habían problemas de versiones en la base de datos (Un integrante tenía menos tablas y/o menos proc almacenado)

**¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)**

* **Team Scrum**: en la última iteración el equipo se propone que después de la finalización de cada reunión, nos repartiremos 1 documento cada día para no dejar la documentación de lado
* **Product Owner**:
  + En la última iteración el equipo se propone que después de la finalización de cada reunión, nos repartiremos 1 documento cada día para no dejar la documentación de lado
* **Scrum Master**:
  + Periódicamente se hará una exportación de la base de datos para obtener la versión más actual de la misma