**Retrospectiva del cuarto Sprint**

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | **Team Scrum**: Se logró desarrollar las tareas de en el tiempo correspondiente  **Product Owner**: Integración óptimas de los endpoints y trabajo colaborativo eficiente  **Scrum Master**: Buen trabajo en equipo y comunicación eficiente |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | **Team Scrum**: La documentación se atrasó debido a que se dedicó más tiempo en la programación  **Product Owner**: Hubo errores de versiones entre los integrantes, algunos archivos causaban conflictos entre los integrantes por lo que atrasó un tiempo  **Scrum Master**: Los procedimientos almacenados no se revisaron correctamente y traían datos no congruentes o no cumplían las reglas de la consulta |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | **Team Scrum**: Dedicar más tiempo a la documentación para no acumular documentos  **Product Owner**: Poner un bot en discord para avisar de los cambios de GitHub y el equipo esté enterado de los cambios realizados  **Scrum Master**: Revisión de los procedimientos almacenados para corregir los datos que trae para futuros usos |